Приложение № 1

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от 06.02.2023 г. № 12

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от «21» ноября 2016 г.№ 142

# Муниципальная программа

**«Благоустройство и уличное освещение Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района»**

### 1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Благоустройство и уличное освещение Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района |
| Срок реализации программы | 2017 – 2023 годы |
| Администратор программы | Администрация Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы:   1. Благоустройство 2. Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Цель (цели) программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов уличного освещения. |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год - 858,2 тыс. руб.,  2018 год – 1812,1 тыс. руб.,  2019 год – 1371,5 тыс. руб.  2020 год – 2807,0 тыс. руб.,  2021 год – 844,6 тыс. руб.,  2022 год – 284,2 тыс. руб.  2023 год – 243,4 тыс.руб.  - бюджет Дуляпинского сельского поселения:  2017 год - 858,2 тыс. руб.,  2018 год – 812,1 тыс. руб.,  2019 год – 251,5 тыс. руб.  2020 год – 1176,5 тыс. руб.  2021 год – 844,6 тыс.руб.  2022 год – 284,2 тыс. руб.  2023 год – 243,4 тыс. руб  - бюджет Фурмановского муниципального района  2018 год – 1000,0 тыс.руб.  2019 год – 1120,0 тыс.руб.  2020 год – 1377,4 тыс. руб.  - Областной бюджет  2020 год – 253,1 тыс. руб. |

### 2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Перед органами местного самоуправления стоит задача по развитию уличного освещения и благоустройства территории сельского поселения, повышения уровня социально-экономического развития Дуляпинского сельского поселения. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий Дуляпинского сельского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития села.

### 3. Цель и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Развитие сети уличного освещения, комплексное решение проблемы благоустройства населенных пунктов сельского поселения является одной их основных целей реализации муниципальной программы.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации программы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Число светильников уличного освещения | Ед. | 138 | 142 | 164 | 195 | 210 | 214 | 222 | 234 |
| 2 | Общий объем потребляемой электрической энергии | тыс. кВт | 75,2 | 67,4 | 68,8 | 88,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |

Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных отчетности администрации Дуляпинского сельского поселения.

Муниципальная программа реализуется посредством реализации 1 подпрограммы:

1. «Благоустройство»
2. «Благоустройство дворовых и общественных территорий»

### 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Данные о ресурсном обеспечении реализации Программы представлены в нижеследующей таблице:

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование подпрограммы /  Источник ресурсного обеспечения | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023  год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа, всего: | 858,2 | 1812,1 | 1371,5 | 2807,00 | 844,6 | 242,2 | 243,4 |
|  | бюджетные ассигнования | 858,2 | 1812,1 | 1371,5 | 2807,00 | 844,6 | 242,2 | 243,4 |
|  | - бюджет Дуляпинского сельского поселения | 858,2 | 812,1 | 251,5 | 1092,1 | 844,6 | 284,2 | 243,4 |
|  | - бюджет Фурмановского муниципального района |  | 1000,0 | 1120,0 | 1377,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | -областной бюджет |  | 0 | 0 | 337,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Подпрограмма «Благоустройство» | 858,2 | 812,1 | 1361,5 | 2469,5 | 729,6 | 165,0 | 243,4 |
|  | бюджетные ассигнования | 858,2 | 812,1 | 1361,5 | 2469,5 | 729,6 | 165,0 | 243,4 |
|  | - бюджет Дуляпинского сельского поселения | 858,2 | 812,1 | 251,5 | 1092,1 | 729,6 | 165,0 | 243,4 |
|  | - бюджет Фурмановского муниципального района |  |  | 1110,0 | 1377,4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |  | 1000,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 1000,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | - бюджет Дуляпинского сельского поселения |  | 0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | - бюджет Фурмановского муниципального района |  | 1000,0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий» |  |  |  | 337,5 | 115,0 | 0 | 0 |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  | 337,5 | 115,0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Дуляпинского сельского поселения |  |  |  | 84,4 | 115,0 | 0 | 0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 253,1 | 0 | 0 | 0 |

#### \* Объем финансовых средств будет определен после выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий год

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от 06.02.2023 г. № 12

Приложение № 2

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от «21» ноября 2016 г.№ 142

**Подпрограмма «Благоустройство»**

#### 1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство |
| Срок реализации подпрограммы | 2017 – 2023 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дуляпинского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Эффективное расходование средств местного бюджета на благоустройство населенных пунктов сельского поселения и содержание сети уличного освещения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  2017 год - 858,2 тыс. руб.,  2018 год – 812,1 тыс. руб.,  2019 год – 1361,5 тыс. руб.  2020 год – 2469,5 тыс.руб.,  2021 год – 729,6 тыс.руб.,  2022 год – 165,0 тыс. руб.  2023 год – 243,4 тыс.руб.  - бюджет Дуляпинского сельского поселения:  2017 год - 858,2 тыс. руб.,  2018 год – 812,1 тыс. руб.,  2019 год – 251,5 тыс. руб.  2020 год – 1092,1 тыс. руб.  2021 год – 729,6 тыс.руб.  2022 год – 165,0 тыс.руб.  2023 год – 243,4 тыс.руб.  - бюджет Фурмановского муниципального района  2019 год – 1110,0 тыс. руб.,  2020 год – 1377,4 тыс. руб., |

#### 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основное направление в сфере реализации подпрограммы – повышение уровня комфортности и чистоты на территории населенных пунктов Дуляпинского сельского поселения.

В населенных пунктах Дуляпинского сельского поселения имеется 202 светильника уличного освещения.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами накаливания и пускорегулирующей аппаратурой и приборами учета электроэнергии.

На основании анализа обеспеченности населенных пунктов Дуляпинского сельского поселения качественным уличным освещением выявлена основная социально-экономическая проблема:

- в населенных пунктах не хватает светильников уличного освещения, необходимо дополнительно установить светильники уличного освещения.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Повышение уровня эстетичности, уровня развития и безопасности среды проживания и временного пребывания на территории населенных пунктов Дуляпинского сельского поселения.

Приведение сетей уличного освещения населенных пунктов сельского поселения в технически исправное состояние, дополнительное установление сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Число светильников уличного освещения | Ед. | 138 | 142 | 164 | 202 | 210 | 214 | 222 | 234 |
| 2 | Общий объем потребляемой электрической энергии | тыс. кВт | 75,2 | 67,4 | 68,8 | 88,2 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3 | Количество спиленных аварийных деревьев | ед | 5 | - | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Ликвидация борщевика Сосновского | Кв.м |  | 1946,7 | 1946,7 | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 | 3333,3 |

#### 4. Мероприятия подпрограммы

**в тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **Источник**  **Финансирования** |
| **1** | **2** | **6** | **7** | **8** |  |  |  |  | **9** |
| 1. | Разработка нормативно-правовых актов по благоустройству в соответствие с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | Постоянно в течение года | **-** |
| 2 | Обеспечение мер по благоустройству сельских населенных пунктов:  уборка мусора,  проведение работ по окашиванию мест общего пользования в населенных пунктах; планировка территорий населенных пунктов, проведение текущего ремонта обелисков в населенных пунктах, спиливание деревьев в местах общего пользования, борьба с борщевиком и т.п. | 205,0 | 485,3 | 180,1 | 211,00 | 140,0 | 165,0 | 10,6 | Бюджет Дуляпинского сельского поселения |
| 3 | Проведение совещаний с руководителями учреждений, предприятий, находящихся на территории сельского поселения по вопросу благоустройства территории населенных пунктов Дуляпинского сельского поселения. | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | **-** |
| 4 | Проведение собраний и информационных встреч с жителями сельских населенных пунктов по вопросу благоустройства. | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | **-** |
| 5 | Проведение месячника по санитарной очистке сельских населенных пунктов. | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | **-** |
| 6 | Работа санитарной комиссии по вопросу своевременной уборки территорий домовладений, учреждений, магазинов от мусора | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | По плану | **-** |
| 7 | Содержание сети уличного освещения | 653,2 | 326,8 | 1040,1 | 2258,5 | 589,6 | 250,0 | 232,8 | Бюджет Дуляпинского сельского поселения и Фурмановского муниципального района |
|  | **ИТОГО:** | **858,2** | **812,1** | **1220,1** | **2469,5** | **729,6** | **415,0** | **243,4** |  |

Реализация подпрограммы предполагает направление расходов местного бюджета на выполнение следующих основных мероприятий, осуществляемых в рамках финансирования текущей деятельности администрации Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района:

1. Ремонт и содержание сети уличного освещения

2. Содержание территории поселения

Приложение № 3

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от 06.02.2023 г. № 12

Приложение № 3

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от «21» ноября 2016 г.№ 142

**Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий»**

#### 1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2023 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дуляпинского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Дуляпинского сельского поселения |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований \*:  2020 год – 337,5 тыс. руб.  2021 год – 115,0 тыс.руб.  2022 год – 0  2023 год - 0  - бюджет Дуляпинского сельского поселения:  2020 год – 84,4 тыс.руб.  2021 год – 115,0 тыс.руб.  2022 год – 0  - областной бюджет  2020 год – 253,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

#### \* Объем финансовых средств будет определен после выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий год.

#### 2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и общественных территорий Дуляпинского сельского поселения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития села.

В селе Дуляпино имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, и т.д.) благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* озеленение, уход за зелеными насаждениями;
* устройство пешеходных дорожек,
* освещение территорий, в т. ч. декоративное;
* обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
* установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
* оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной  
доступности общественных территорий для инвалидов и других  
маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Низкий уровень состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Дуляпинского сельского поселения приводит к ограничению движения по придомовым территориям, создает препятствия при движении спец. техники аварийных служб, вызывает постоянные нарекания и жалобы жителей села.

Современное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Дуляпинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

- на территории Дуляпинского сельского поселения находится более 12 многоквартирных жилых домов.

Большинство дворовых территорий этих домов требуют ремонта, так как ремонт их не проводился много лет.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселка, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов.

**3. Цели, задачи программы.**

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территории Дуляпинского сельского поселения.

Для достижения поставленной целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Дуляпинского сельского поселения;

* повышение уровня благоустройства общественных территорий общего пользования Дуляпинского поселения;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Дуляпинского сельского поселения;

- повышение качества уровня жизни граждан путем формирования  
современного облика дворовых и общественных территорий

**4. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | процент | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | - | - | - | - |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) от общего количества дворовых территорий | процент | - | - | - | - |

Внешний облик села, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории сельского поселения, от площади озеленения. Однако, все со временем ветшает и требует значительных средств на восстановление и обновление. Проблема благоустройства территории поселения является одной из самых насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, недостаточное количество тротуаров - все это негативно влияет на эмоциональное состояние, и качество жизни населения. В настоящее время в Дуляпинском сельском поселении назрела необходимость принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, дворовых территорий, скверов, мест погребения. Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

* озеленение, уход за зелеными насаждениями;
* устройство пешеходных дорожек;
* обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
* установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обрезка и валка аварийных деревьев;

- установка систем видеонаблюдения.

Изменились нормы и принципы градостроительного законодательства, требования к охране природных ландшафтов, к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей сельского поселения к проблемам чистоты, порядка. Необходимо воспитывать у населения бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают.

Комплексное исполнение мероприятий подпрограммы позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий села. Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории села.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории села путем качественного повышения уровня благоустройства территорий, способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Необходимость решения проблемы благоустройства территории Дуляпинского сельского поселения программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства  
(территории села), требующего единого комплексного подхода;

- многообразием видов и объемов работ, требующих привлечения  
значительных инвестиций из различных источников финансирования;

- необходимостью выбора оптимальных решений при наличии  
ограниченных ресурсов и сроков реализации.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы развития и обустройства мест проживания и отдыха населения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения целей, поставленных в рамках настоящей подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

#### 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

**в тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  | **6** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Дуляпинского сельского поселения | 337,5 | 115,0 | 0 | 0 | Администрация Дуляпинского сельского поселения |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Бюджет Дуляпинского сельского поселения | 84,4 | 115,0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 253,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **337,5** | **115,0** | 0 | **0** |  |

\* Объём финансовых средств будет определен после выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников на соответствующий год.

**6. Мероприятия подпрограммы**

В ходе реализации подпрограммы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Дуляпинского сельского поселения;

6.1. Виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Дуляпинского сельского поселения.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Дуляпинского сельского поселения включает выполнение минимального и / или дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн;

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,  
дренажной системы, организация вертикальной планировки  
территории (при необходимости);

- снос строений и сооружений вспомогательного использования,  
являющихся общим имуществом собственников помещений в  
многоквартирном доме;

* устройство пандуса;
* устройство контейнерных площадок.

6.1.1. Образцы элементов благоустройства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Артикул | Наименование | Цена | Количество | Сумма |
| 1 | 002214 | Скамья садово-парковая на металлических ножках | 6 396,00 | 2 | 12 792,00 |
| 2 | 004101 | Качалка-балансир «Большая» | 21 825,00 | 2 | 43 650,00 |
| 3 | 004111 | Качалка на пружине «Самолет» | 23 475,00 | 2 | 46 950,00 |
| 4 | 004242 | Песочница | 12 037,00 | 2 | 24 074,00 |
| 5 | 006430 | Турник классический | 28 762,00 | 2 | 57 524,00 |
| 6 | 006720 | Брусья параллельные | 13 975,00 | 2 | 27 950,00 |
| 7 | 006728 | Лиана малая | 10 537,00 | 2 | 21 074,00 |

6.2. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц.

* Финансовое обеспечение работ из минимального перечня осуществляется за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды и бюджета Дуляпинского сельского поселения.
* Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
* При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем объеме финансирования соответствующих мероприятий - не должна превышать 97%, а для заинтересованных лиц - не менее 3%.
* Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных лиц).
* Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а также их - периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

Аккумулирование средств, поступающих в рамках финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется Администрацией Дуляпинского сельского поселения на счете доходов, с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и будут выбраны для реализации программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

6.3. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу.

Дворовые территории включаются в подпрограмму в соответствии с датой представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия требованиям «Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Дуляпинского сельского поселения в 2020-2022 годах» и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию программы.

6.4. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, включает в себя следующие этапы:

1) Разработка дизайн-проектов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учётом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверждённых протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Дизайн-проект включает в себя текстовую часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

* общая пояснительная записка;
* фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, её основной идеи и смысловой  
направленности с учётом зонирования территорий благоустройства по  
возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего  
возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения,  
спортивные площадки).

Графическая часть включает в себя:

* схему планировочной организации земельного участка;
* ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
* спецификацию малых архитектурных форм и элементов;
* ЗР-визуализацию (не менее двух изображений).

2) Обсуждение дизайн-проектов.

В обсуждении дизайн-проектов принимают участие собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1. Согласование и утверждение дизайн-проектов.  
    Администрация Дуляпинского сельского поселения обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с собственниками инженерных сетей для дальнейшего утверждения.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией в течении десяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

6.5. Благоустройство общественных территорий Дуляпинского сельского поселения.

Адресный перечень общественных территорий Дуляпинского сельского поселения, подлежащих благоустройству, формируется с учётом общественного обсуждения, в соответствии с   «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Дуляпинского сельского поселения на 2020-2022 годы» общественной территории Дуляпинского сельского поселения, подлежащей благоустройству в 2020-2022 годах»

6.6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение № 4

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от 06.02.2023 г. № 12

Приложение № 4

к постановлению администрации

Дуляпинского сельского поселения

от «21» ноября 2016 г.№ 142

**ПОДПРОГРАММА**

**«Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **Подпрограммы** | Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив (далее - Подпрограмма) |
| **Сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2022-2023 гг. |
| **Исполнители подпрограммы** | Администрация Дуляпинского сельского поселения  Фурмановского муниципального района |
| **Основная цель**  **Подпрограммы** | - Поддержка гражданских инициатив жителей Дуляпинского сельского поселения в сфере благоустройства территорий;  - Формирование у населения навыков здорового образа жизни, особенно у детей и подростков;  - Организации досуга населения. |
| **Объем ресурсного обеспечения подпрограммы** | Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы  2 429 356,20 руб.  в т. ч. по годам:  **Местный бюджет:** 605 062,63 руб.  2022 год – 0 руб.,  2023 год – 605 062,63 руб.  *- в т.ч.*  *средства граждан Дуляпинского сельского поселения:*  24 293,57 руб.  2022 год – 24 293,57 руб.,  2023 год – 0 руб.  **Областной бюджет**: 1 ***800 000*** ***руб.***  2022 год – 0 руб.,  2023 год – 1 800 000 руб. |

**2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы**

18 декабря 2022 г. состоялось общее собрание граждан, жителей с. Дуляпино, на котором было принято решение о выборе к реализации проекта «Установка многофункциональной спортивной площадки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская)».

В настоящее время на территории с. Дуляпино проживает порядка 400 детей, подростков, взрослых и студентов. Администрация района уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Выделяются значительные средства на строительство спортивных объектов и сооружений, создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни. Но, к сожалению, современные спортивные объекты находятся далеко от нашего села. И одна из причин отдаленность объектов от их места проживания.

Поэтому многие родители не могут создать благоприятные условия для полноценного физического развития и оздоровления своих детей и часть детей и подростков остаются незанятыми во внеурочное время, что может стать причиной совершения ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений. В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях.

Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Установка многофункциональной спортивной площадки» позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание детей, подростков, взрослое население и станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность школьникам сельской школы сдать нормы ГТО.

10 января 2023 г. состоялось общее собрание граждан, жителей с. Дуляпино, на котором было принято решение о выборе к реализации проекта «Установка тренажерной беседки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская)».

В настоящее время на территории с. Дуляпино проживает порядка 400 детей, подростков, взрослых и студентов. Администрация района уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Выделяются значительные средства на строительство спортивных объектов и сооружений, создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни. Но, к сожалению, современные спортивные объекты находятся далеко от нашего села. И одна из причин отдаленность объектов от их места проживания.

Поэтому многие родители не могут создать благоприятные условия для полноценного физического развития и оздоровления своих детей и часть детей и подростков остаются незанятыми во внеурочное время, что может стать причиной совершения ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений. В связи с этим необходимо задействовать наибольшее число детей и подростков на спортивных площадках, где они смогут заниматься бесплатно, в любое время любимым видом спорта, а также принимать участие в спортивных соревнованиях, акциях, мероприятиях.

Учитывая вышеизложенное, реализация проекта «Установка тренажерной беседки» позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание детей, подростков, взрослое население и станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность школьникам сельской школы сдать нормы ГТО.

**3. Адресный перечень территорий в рамках поддержки местных инициатив, подлежащие благоустройству в 2022-2023 году**

1. Проект «Установка многофункциональной спортивной площадки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская);
2. Проект «Установка тренажерной беседки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская).

**Порядок основных мероприятий по благоустройству территорий, в рамках поддержки местных инициатив, подлежащие благоустройству в 2022-2023 гг.**

1. Обследование состояния придомовых и общественных территорий, с целью выбора места расположения объекта.

2. Подготовка дизайн-проекта и сметных расчетов по установке объекта.

3. Общественное обсуждение и утверждение объекта.

**4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

В результате реализации намеченных задач муниципальной подпрограммы ожидается добиться следующих результатов:

- создание зоны для отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы, в том числе по годам реализации представлены в нижеследующей таблице:

**Целевые индикаторы подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **Показатели (по годам)** | |
| **2022** | **2023** |
| Количество установленных и функционирующих спортивных и детских игровых площадок | Шт. | 0 | 2 |
| Количество ликвидированных на территории населенного пункта несанкционированных свалок мусора | Шт. | 2 | 2 |
| Количество жителей населенного пункта, посещающих спортивные площадки ежедневно | Чел. | 0 | 85 |
| Площадь цветочного оформления населенного пункта | % от общей площади | 5 | 10 |

**5. Мероприятия подпрограммы**

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы, предусмотрено выполнение ряда мероприятий:

**Система подпрограммных мероприятий**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления использования средств подпрограммы (мероприятия) | Источники финансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | | Итого |
| 2022 | 2023 |
| 1 | Формирование современной городской среды (Благоустройство территорий ТОС) | Бюджет поселения,  *- в т. ч. средства граждан Дуляпинского сельского поселения* | 0,00  *0,00* | 150,00  *6,05* | **156,50** |
| Бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | **00,00** |
| 1.1 | Вывоз мусора | Бюджет поселения | 80,00 | 0,00 | **80,00** |
| 1.2 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская) | Бюджет поселения,  *- в т. ч. средства граждан Дуляпинского сельского поселения* | 0,00  11,32 | 220,77  *0,00* | **232,09** |
| Бюджет Ивановской области | 0,00 | 900,00 | **900,00** |
| 1.3 | Обустройство клумб и цветников, высадка саженцев деревьев | Бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.4 | Установка тренажерной беседки» (Фурмановский район, с. Дуляпино, в районе д.12 по ул. Советская) | Бюджет поселения,  *- в т. ч. средства граждан Дуляпинского сельского поселения* | 0,00  12,97 | 384,29  0,00 | **391,26** |
| Бюджет Ивановской области | 0,00 | 0,00 | **900,00** |
| **Итого:** | | | **2 665,85** | | |

**6. Механизм реализации подпрограммы, организация**

**управления, контроль за ходом ее реализации**

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Подпрограммы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы с определением объемов и источников финансирования.

Управление Подпрограммой осуществляет администрация Дуляпинского сельского поселения. Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы осуществляет главный бухгалтер администрации Дуляпинского сельского поселения. Глава Дуляпинского сельского поселения предоставляет главному бухгалтеру администрации поселения отчет о ходе работ по подпрограмме, об эффективности использования финансовых средств, о финансировании проводимых мероприятий и освоении средств, предусмотренных подпрограммой , отчет о реализации подпрограммы за год в соответствии с Постановлением администрации Дуляпинского сельского поселения от 24.09.2013 года № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дуляпинского сельского поселения».

Глава Дуляпинского сельского поселения несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляется Главой Дуляпинского сельского поселения.